ATES WorkForce

ATES People

Manual de Alcance — v2.0

Gestión de Recursos Humanos Operativos

Marzo 2026 · Confidencial

| Documento | Manual de Alcance ATES People v2.0 |
| --- | --- |
| Módulo | ATES People — RRHH Operativo |
| Esquema BD | people.* (ambas instancias: ES EU West + CL São Paulo) |
| Estado | Decisiones cerradas — pendiente desarrollo |
| Elaborado por | Quino Renovell (CEO) + Claude (Arquitecto IA) |
| Product** Owner** | Marta Botella — Directora RRHH |
| Expertos dominio | Marta Botella (RRHH) · Jesús Medina (Finanzas/Nóminas) · Juan Bautista Pérez (PRL+Calidad) |
| Legislación | RGPD / LOPDGDD / Estatuto Trabajadores (ES) · Ley 19.628 (CL). Nunca EEUU. |
| Convenios | Metal Valencia · Metal Madrid (extensible a más convenios y provincias) |
| Validación laboral | Pendiente asesoría laboral |
| Clasificación | CONFIDENCIAL — Acceso restringido a lista blanca |

Índice General

1. Qué es ATES People y para qué sirve  1

1.1 Por qué ATES People es prioritario  1

1.2 Relación con los sistemas existentes    1

1.3 Alcance geográfico  1

1.4 Relación con ATES Track 1

2. Decisiones arquitectónicas fundamentales 1

2.1 ATES Docs como repositorio único de documentos definitivos  1

2.2 Tablas de contacto como entidades independientes    1

2.3 Clasificación de riesgo como atributo del puesto    1

2.4 Conflicto de interés familiar como regla transversal    1

2.5 ETL inverso: People genera ficheros para SAP/Binsa  1

2.6 Darwin (antes Gaby): aislamiento total  1

3. Ciclo de vida del empleado   1

3.1 PRE-ALTA    1

3.2 DESCARTADO MÉDICO   1

3.3 ACTIVO — PENDIENTE PRL  1

3.4 BAJA POR NO APTO    1

3.5 ACTIVO  1

3.6 BAJA TEMPORAL   1

3.7 BAJA DEFINITIVA 1

4. Proceso de alta del empleado (onboarding)    1

4.1 Alta inicial en el sistema  1

4.2 Flujo de CV con doble escalón   1

4.3 Documentación acreditativa  1

4.4 Documentos legales del empleado 1

4.5 Reconocimiento médico   1

4.6 Formación PRL, firma RRI y bienvenida   1

4.7 Motor de onboarding: 17 flujos en paralelo  1

5. La ficha del empleado    1

5.1 Datos básicos   1

5.2 Datos personales    1

5.3 Bienvenida  1

5.4 Datos profesionales 1

5.5 Remuneraciones  1

5.6 PRL y cursos    1

5.7 Vacaciones y bajas  1

5.8 Histórico disciplinario 1

5.9 Dashboard alertas caducidad 1

6. Estructura organizativa del Grupo ATES   1

6.1 Dos líneas de negocio   1

6.2 Staff   1

6.3 ATES Guard: reparto 1

6.4 Correcciones de títulos 1

6.5 Delegaciones    1

6.6 Subcontratación 1

6.7 Reglas de diseño    1

7. Relaciones familiares    1

8. Proceso de cese (offboarding)    1

8.1 Checklist de offboarding (21 puntos)    1

9. ATES Salud   1

10. Dashboards e informes   1

10.1 Dashboard individual del empleado  1

10.2 Dashboard de equipo (responsables jerárquicos) 1

10.3 Dashboard RRHH (Marta, Jesús, Quino)   1

10.4 Informes exportables   1

11. Catálogo de Apps ATES Tools 1

12. Lo que ATES People no es    1

13. Modelo de datos 1

13.1 Tablas maestras (master.*) 1

13.2 Tablas de People (people.*)    1

14. Políticas RLS   1

15. Agente IA (ates-people) 1

15.1 Skills del agente  1

15.2 CONTEXT.md del agente  1

16. Bus de eventos  1

17. Estructura frontend 1

17.1 Páginas principales    1

17.2 Componentes reutilizables  1

18. Seguridad y compliance  1

18.1 RAT (Registro Actividades Tratamiento) 1

18.2 Datos especialmente protegidos 1

19. Pendientes y próximos pasos 1

19.1 Corto plazo    1

19.2 Medio plazo    1

19.3 Largo plazo    1

19.4 Apuntes Reglamento Régimen Interno 1

PARTE A — DEFINICIÓN FUNCIONAL

Esta parte describe qué hace ATES People, cómo funcionan sus procesos y quién es responsable de cada cosa. Está escrita para que cualquier persona del equipo pueda entenderla sin conocimientos técnicos.

- Qué es ATES People y para qué sirve

ATES People es el módulo de gestión de recursos humanos operativos del ecosistema ATES WorkForce. Su misión es centralizar y digitalizar toda la operativa diaria de RRHH del Grupo ATES: desde el momento en que se decide contratar a una persona hasta el día en que abandona la organización, y todo lo que ocurre entre medias.

El Grupo ATES es una empresa familiar española de instalación y mantenimiento de ascensores, alquiler de grúas torre y andamios, productos contra incendios, alarmas, energía y otros servicios. Opera en España y Chile con una plantilla de entre 150 y 500 empleados. La diversidad de actividades, la dispersión geográfica y la complejidad de los convenios colectivos hacen que la gestión de RRHH sea un reto diario que hasta ahora se resolvía con un programa HTML interno y hojas de cálculo. ATES People viene a sustituir completamente esa herramienta.

Principio rector: el empleado aporta documentos, la inteligencia artificial extrae datos, RRHH solo interviene cuando hay incidencias. Todo lo demás es automático.

1.1 Por qué ATES People es prioritario

ATES People es el tercer módulo en el roadmap de desarrollo, después de ATES Sign y ATES Talent. Su prioridad se justifica por tres razones. Primera: tiene impacto directo en las operaciones diarias de todos los empleados. Segunda: es prerrequisito funcional de múltiples módulos posteriores (Planner necesita saber quién está disponible, PRL necesita la ficha del trabajador, Finance necesita datos de presencia). Tercera: libera tiempo a Pepe Sánchez, cuyo equipo gestiona documentación de operarios, cobros y seguros — tareas que People automatizará sustancialmente.

1.2 Relación con los sistemas existentes

ATES People no sustituye a SAP R/3 ni a Talana. SAP R/3 es el ERP del grupo en España (facturación, finanzas, contabilidad, almacén) pero no gestiona nóminas ni RRHH. Las nóminas las gestiona Jesús Medina Cantero (Director Financiero y Nóminas) junto con la asesoría laboral externa. En Chile, Talana es el sistema de nóminas y RRHH básico; ATES People lo complementa. Cada empleado tiene una orden de costes en SAP (campo orden_de_costes_sap) como puente entre People y Finance. El programa HTML interno de RRHH será sustituido completamente.

1.3 Alcance geográfico

El esquema people.* existe en ambas instancias de Supabase: España (EU West) y Chile (São Paulo). Código compartido, funcionalidades diferenciadas por país. Marta Botella es product owner en España, Carlos (Gerente Chile) en Chile.

1.4 Relación con ATES Track

ATES Track es la aplicación de control de presencia que gestiona fichajes, geolocalización, horarios, partes de trabajo, vacaciones y bajas. Track tiene su propio Manual de Alcance (v1.0) con todas las decisiones de diseño cerradas. People y Track están íntimamente conectados: People es donde vive la ficha del empleado y donde se analiza la información; Track es donde se registra la actividad diaria. People muestra datos agregados de Track (saldo vacaciones, historial bajas, absentismo) y los dashboards e informes de RRHH cruzan datos de ambos módulos.

- Decisiones arquitectónicas fundamentales

Durante las sesiones de definición de ATES People se han tomado decisiones que afectan a toda la arquitectura de ATES WorkForce. Se documentan aquí porque nacieron del análisis de People pero tienen carácter transversal.

2.1 ATES Docs como repositorio único de documentos definitivos

Ningún módulo almacena documentos definitivos por su cuenta. Todo documento que forme parte del expediente de la empresa o de un empleado se almacena en ATES Docs con metadatos completos (tipo, empleado, fecha, caducidad, origen). Los módulos referencian los documentos pero no los poseen.

Excepciones: los CVs de candidatos no contratados permanecen en Talent con reglas ARCO; solo el CV del contratado migra a Docs. Los borradores en Sign permanecen hasta completar la firma. Los documentos firmados en Sign permanecen permanentemente en Sign como evidencia jurídica íntegra — desde Docs se referencian con metadatos y enlace, pero el archivo físico nunca sale de Sign.

Periodo transitorio: hasta que Docs esté operativo, los documentos pendientes de migrar permanecen en su módulo de origen con flag pending_migration = true. Migración batch al entrar Docs en producción.

2.2 Tablas de contacto como entidades independientes

Teléfonos y emails dejan de ser campos directos en master.empleados y pasan a tablas relacionales independientes (master.telefonos, master.emails). Un empleado puede tener múltiples números y direcciones. Cada registro incluye un flag de canal preferido para el motor de notificaciones.

2.3 Clasificación de riesgo como atributo del puesto

La clasificación de un puesto como “de riesgo” o “de oficina” es atributo del puesto en master.puestos, no del empleado. Un técnico de ascensores siempre es de riesgo, independientemente de quién lo ocupe. Esta clasificación determina automáticamente el flujo de reconocimiento médico y los requisitos PRL.

2.4 Conflicto de interés familiar como regla transversal

El sistema cruza automáticamente cualquier cadena de aprobación contra la tabla people.relaciones_familiares. Si aprobador y aprobado son familiares, escala automáticamente al nivel superior. Afecta a vacaciones, permisos, gastos, firmas — cualquier flujo con aprobación jerárquica.

2.5 ETL inverso: People genera ficheros para SAP/Binsa

Cuando People registra un alta o baja de empleado, genera un fichero CSV para importación manual en SAP R/3 y Binsa. No hay conexión directa — se mantiene la regla de aislamiento (R9). El fichero lo importa manualmente un usuario de oficina.

2.6 Darwin (antes Gaby): aislamiento total

La máquina Darwin gestiona ATES Guard (accesos físicos, alarmas de clientes). No tiene conexión directa con Supabase ni con ningún agente. Recibe altas/bajas de empleados y matrículas vía fichero cifrado push unidireccional depositado por Macarena. Sin canal de retorno. Pendiente: evaluar si Macario debe monitorizar a Darwin.

- Ciclo de vida del empleado

Todo empleado pasa por una secuencia de estados que reflejan su situación real. Estos estados determinan qué puede hacer el empleado, qué flujos se activan y qué restricciones aplican.

3.1 PRE-ALTA

Primer estado. Se activa al decidir contratar a alguien (de Talent o entrada directa). Se recopila documentación. Si el puesto es de riesgo, el reconocimiento médico prelaboral ocurre aquí. Sin contrato.

3.2 DESCARTADO MÉDICO

Estado terminal. Candidato a puesto de riesgo que no supera el reconocimiento médico prelaboral y aún no tiene contrato. No se contrata (Art. 196 LGSS).

3.3 ACTIVO — PENDIENTE PRL

Contratado pero sin semáforo PRL verde. No puede ir a campo. La formación PRL es obligación del empresario después de contratar, dentro de la jornada laboral (Art. 19 LPRL). Planner no puede asignarle trabajo de campo.

3.4 BAJA POR NO APTO

Excepción real: se contrata el mismo día del reconocimiento médico y resulta no apto. Rescisión en periodo de prueba ese mismo día. Alta y baja con misma fecha.

3.5 ACTIVO

Plenamente operativo. Semáforo PRL verde. Puede ser asignado a cualquier trabajo compatible.

3.6 BAJA TEMPORAL

Mantiene relación laboral: IT, excedencia, maternidad, paternidad u otras causas legales.

3.7 BAJA DEFINITIVA

Fin de relación laboral: despido, baja voluntaria, fin de contrato, jubilación. Activa el checklist de offboarding.

- Proceso de alta del empleado (onboarding)

El proceso de alta es el flujo más complejo de People. Abarca desde la decisión de contratar hasta que el empleado está plenamente operativo. Se ha diseñado como un motor de onboarding que dispara hasta 17 flujos en paralelo.

4.1 Alta inicial en el sistema

Si viene de ATES Talent, al pasar a “contratado” se importan automáticamente todos los datos y el CV. Si no viene de Talent, alta manual y el sistema reclama el CV. En ambos casos se crea registro en master.empleados con estado PRE-ALTA y ID permanente e inmutable.

4.2 Flujo de CV con doble escalón

Escalón 1 — RRHH: el sistema detecta que no hay CV y pregunta a RRHH: ¿esperándolo o no va a haber? Si espera: recordatorio diario. Si no va a haber: escalón 2.

Escalón 2 — Superior jerárquico: email con enlace a ATES WorkForce. Rellena formulario online: motivo (escasa formación), experiencias laborales (obligatorio), observaciones. Recordatorio diario hasta completar. Queda en la ficha sin intervención adicional de RRHH.

4.3 Documentación acreditativa

RRHH revisa el CV y marca qué títulos exige documentalmente (carnet conducir, títulos, certificaciones). Lo marcado entra en “pendiente”. RRHH sube los documentos escaneados. Documentos con caducidad generan alerta automática.

4.4 Documentos legales del empleado

Aportados vía ATES Docs + ATES Sign. La IA extrae datos automáticamente de cada documento y los vuelca a la ficha. Si hay discrepancias con datos existentes, genera incidencia para RRHH. RRHH solo atiende incidencias, no introduce datos.

Documentos: DNI/NIE/permiso residencia (escaneo, IA cruza nombre y fecha nacimiento), número Seguridad Social (escaneo SIP), certificado titularidad cuenta bancaria (PDF), modelo 145 IRPF (extrae estado civil, hijos, cónyuge, discapacidad), teléfono y contacto emergencias, dirección domicilio, carnet conducir con puntos (si requerido).

4.5 Reconocimiento médico

Puesto de riesgo: reconocimiento prelaboral OBLIGATORIO antes de contrato (Art. 196 LGSS). No apto = no se contrata (DESCARTADO MÉDICO). Excepción: si ya contratado mismo día, rescisión en periodo de prueba (BAJA POR NO APTO).

Puesto de oficina: reconocimiento posterior, voluntario. No bloquea contratación.

La clasificación de riesgo se hereda automáticamente de master.puestos. Gestionado por ATES Salud.

4.6 Formación PRL, firma RRI y bienvenida

Formación PRL post-contrato (Art. 19 LPRL), a primera hora. Semáforo rojo hasta completar. Gestionado por ATES PRL. El empleado firma el Reglamento de Régimen Interno vía ATES Sign en el onboarding. Email automático de bienvenida a toda la organización (nombre, foto, puesto, delegación).

Regla: cuando hay un cese, NO se comunica nada a la organización.

4.7 Motor de onboarding: 17 flujos en paralelo

Al confirmar alta y asignar puesto, el sistema propone dotación base según perfil. RRHH ajusta (cada empleado es diferente). Se disparan en paralelo. Dashboard de progreso. Subcontratados: solo flujos aplicables (PRL, Guard, vehículos si aplica; no fichan ni geolocalizan).

| Flujo | Qué hace | Verifica |
| --- | --- | --- |
| 1. ATES IT | Equipos, licencias, email, M365, credenciales WorkForce. IA compra bajo supervisión IT. | Pepe / Luis |
| 2. ATES Vehículos | Coche/furgoneta/camión + seguros + Solred. | Pepe (flota) |
| 3. ATES Teléfonos | Móvil corporativo: línea + terminal. | Pepe |
| 4. ATES Tarjetas | Tarjetas visita: diseño, marketing aprueba, proveedor vía IA, WhatsApp confirmación. | Mª Magdalena |
| 5. ATES Laboral | Contrato (ATES genera, asesoría valida), SEPE, SS. Dos asesorías: ES + CL. | Marta / Jesús |
| 6. ATES Salud | Reconocimiento médico inicial con SPA. | RRHH + SPA |
| 7. ATES PRL | EPIs + vestuario + herramientas + llaves + formación + semáforo. Firma vía Sign. | Juan Bautista |
| 8. Guard/Darwin | Matrícula + app acceso puertas (fichero push cifrado). | Peris + Giovanni |
| 9. ATES Sign | Contrato + RRI + política vehículo + entregas EPIs. | Automático |
| 10. ATES Docs | Toda documentación con metadatos. | Automático |
| 11. Planner | Nuevo recurso disponible (cuando semáforo PRL verde). | Resp. jerárquico |
| 12. SAP R/3 | Fichero CSV alta (importación manual). | Cristina |
| 13. Binsa | Fichero CSV alta (importación manual). | Pepe |
| 14. GPS | Alta GPS empleado en Binsa y vehículo. | Pepe |
| 15. Periodo prueba | Alerta 2 días antes a RRHH + responsable. Duración según convenio. | Marta + resp. |
| 16. Calendario | Festivos según delegación y provincia. | Automático |
| 17. Bienvenida | Email a toda la organización. | Automático |

- La ficha del empleado

La ficha es el corazón de People. Organizada en subfichas. Cabecera fija en todas: foto + nombre completo + puesto. Siempre visible.

5.1 Datos básicos

Nombre, apellido 1, apellido 2, ID permanente inmutable. CV (o ficha alternativa). Documentación acreditativa con estado pendiente/aportado.

5.2 Datos personales

Datos extraídos automáticamente de documentos legales: DNI/NIE, SS, cuenta bancaria, modelo 145, contacto emergencias, dirección, carnet conducir. Actualización anual por WhatsApp: el sistema envía enlace al empleado para revisar datos. Cambios como propuesta pendiente de validación por RRHH.

5.3 Bienvenida

Registro de firma del RRI vía Sign y envío del email de bienvenida.

5.4 Datos profesionales

Empresa del grupo (con historial), delegación (con historial), superior jerárquico (Marta gestiona, no ETL), convenio (tipo + provincia), puesto según convenio (master.categorias_convenio), puesto de trabajo (master.puestos), tipo contrato (indefinido, configurable), antigüedad (fecha real + reconocida), orden costes SAP, PIN fichaje (ES: número SAP; CL: pendiente).

Periodo de prueba: duración automática según convenio + categoría. Alerta 2 días antes a RRHH y responsable. Si no confirma, flujo de cese. Crítico: si se pasa la fecha, legalmente el empleado es fijo.

5.5 Remuneraciones

Acceso restringido: solo Marta, Jesús y Quino. 12 pagas (regla fija).

Campos: sueldo bruto anual; desglose salario fijo con complementos estructurados consultables (base convenio, antigüedad, puesto, peligrosidad, nocturnidad, guardias); condiciones variables (texto); SS empresa; coste total empresa (bruto + SS + beneficios); orden costes SAP; fecha última revisión salarial (con alerta); fecha próxima revisión; evolución bruto sin variable 60 meses (gráfica); evolución bruto con variable 60 meses (variable real cobrado mensual); ratio variable/fijo.

Cálculo despido: automático a fecha actual en dos escenarios (improcedente 33 d/año tope 24 mens., procedente 20 d/año tope 12 mens.). Coste real despido si se ha producido. Resumen finiquito (detalle en ATES Laboral).

Analítica: comparativa salarial por puesto (detecta inequidades); coste por departamento/delegación/servicio (histórico + futuro); simulador incremento salarial; contingencia laboral total (individual + agregado).

Alertas: mínimo convenio, vencimiento variables, tiempo sin revisión.

5.6 PRL y cursos

Sin lógica propia en People. Muestra semáforo PRL (verde/rojo) proveniente de ATES PRL. Definición con Juan Bautista, Marta e Irene.

5.7 Vacaciones y bajas

Datos agregados de ATES Track: saldo vacaciones, historial bajas, días consumidos. Lógica completa en Track (ver Manual de Alcance ATES Track v1.0).

5.8 Histórico disciplinario

Amonestaciones, sanciones, advertencias. Fecha, motivo, tipo, documento adjunto (ATES Docs). Importante para justificar despido procedente.

5.9 Dashboard alertas caducidad

Vista consolidada de People: carnet conducir, permiso residencia/trabajo, documentación acreditativa. PRL (reconocimiento médico, certificaciones, EPIs) se gestiona desde ATES PRL.

- Estructura organizativa del Grupo ATES

Estructura matricial: eje geográfico + eje servicio-producto. Un empleado tiene puesto, superior jerárquico, delegación y empresa. El puesto pertenece a un departamento que puede ser de estructura o de servicio-producto.

6.1 Dos líneas de negocio

Construcción: grúas, montacargas, andamios, encofrados. Tres gerencias geográficas replicadas: Valencia (David Medina), Alicante (Sergio Torres), Madrid (Miguel Ortego). Cada una: comercial, admin, ingeniería, almacén, montajes. Plantillas de estructura replicables para futuras delegaciones.

Servicios CC.PP.: ascensores, energía, PCI, ATES Guard. Manuel Lerena gerente. Cuatro líneas: comerciales administradores (Diego Ramírez), tiendas Iberdrola (Esteban Esusy), PCI + instalaciones Guard (Reche), operaciones ascensores (Miguel Herrador, cubre 3 zonas vacantes). Técnicos en 3 especialidades internas: montadores, mantenedores, reparadores (afecta PRL, Planner, Assist).

6.2 Staff

Administración+IT: Cristina (Directora + Controller) → Pepe (Adjunto). Finanzas+Nóminas: Jesús Medina. RRHH: Marta. Marketing: Mª Magdalena Renovell. PRL+Calidad: Juan Bautista Pérez (una persona, dos módulos).

6.3 ATES Guard: reparto

Desarrollo: José Peris → Quino (nunca Manuel). Comercialización: comerciales ascensores + tiendas → Manuel. Instalaciones: Reche (PCI + Guard) → Manuel. Mantenimiento extintores: mantenedores ascensores (doble función).

6.4 Correcciones de títulos

- Cristina: Directora Admin+IT + Controller (coexisten).

- Pepe reporta a Cristina.

- Manuel: Gerente Servicios CC.PP. (no Dir. Operaciones).

- Miguel Herrador: Jefe Operaciones CC.PP. (no Dir. SAT).

- Quino: CEO operativo. Padre (DG) no interactúa con el sistema.

6.5 Delegaciones

Físicas (7): Daganzo, Alicante, Villena, Pedreguer, Almoines, Chiva, Alfafar.

Tiendas (3): Castellón, Valencia, Benidorm (Iberdrola).

Áreas virtuales (4): Castellón, Valencia, Alicante, Madrid. Límites por actividad pendientes Cristina+Quino. Chile: minas/obras, concepto diferente, pendiente Carlos.

6.6 Subcontratación

master.empleados con tipo_empleado = subcontratado + referencia master.subcontratistas. Sí PRL, formación, Guard, vehículos/vestuario si aplica. NO fichaje, NO geolocalización, NO nómina, NO ATES Laboral. Darwin: mismo flujo push para propios y subcontratados.

6.7 Reglas de diseño

- Puestos vacantes: cubre el superior jerárquico.

- Un puesto puede tener múltiples ocupantes.

- Plantillas estructura replicables por tipo delegación.

- Fichaje por teléfono en tiendas Iberdrola (ATES Track).

- Horarios individualizados por empleado.

- Infinity (CRM actual) → ATES CRM futuro.

- Relaciones familiares

19 relaciones de parentesco registradas en people.relaciones_familiares. 2 con conflicto directo de aprobación: Hernández padre-hijo (almacén andamios Valencia) y García Molla hermanos jefe-subordinado (montajes grúas Alicante). El sistema escala automáticamente.

Inventario completo: Quino/padre (padre-hijo), Quino/Mª Magdalena (hermanos), Quino/Marta (cónyuges), Olmos/Mª Magdalena (cónyuges), Jesús/David Medina (hermanos), José V./Pilar Peris (familia, hijo de socio), Pedro García/Pilar Peris (cónyuges), Hernández Gil/Sonia Ruiz (cónyuges), Hernández Gil/Hernández Ruiz (padre-hijo ⚠), Sonia/Fco.J. Ruiz (hermanos), A.J./F.J. García Molla (hermanos ⚠), Martínez Tortosa (hermanos), Samper Molina (hermanos), Román Moya (hermanos), García Martínez (hermanos), Recalde Juncal (hermanos), Poveda Barberá (hermanos).

- Proceso de cese (offboarding)

Marta y/o Jesús registran cese (motivo, fecha efectiva, observaciones). Revocación configurable: inmediata o diferida. Baja voluntaria: carta digitalizada a Docs. Documentos de cese generados por ATES Laboral (plantillas predefinidas), validados por asesoría, firmados vía Sign. Detalle finiquito en Laboral, resumen en People.

8.1 Checklist de offboarding (21 puntos)

El sistema persigue automáticamente puntos no completados. RRHH ve checklist consolidado en tiempo real.

| # | Acción | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 0 | Documento cese recibido/generado | RRHH |
| 1 | Docs cese generados, asesoría valida, firmados | Laboral+Sign |
| 2 | Revocación accesos (según config) | Automático |
| 3 | Ordenador recuperado | Resp.jer. → Pepe |
| 4 | Licencias, email, M365 revocados | Pepe/IT |
| 5 | Móvil recuperado | Resp. jer. |
| 6 | Vehículo + baja Solred automática | Vehículos→Pepe |
| 7 | EPIs, herramientas, llaves | PRL—J.Bautista |
| 8 | Darwin: accesos físicos revocados | Peris+Giovanni |
| 9 | Baja Binsa | Pepe |
| 10 | Baja SAP (puede dilatarse) | Cristina |
| 11 | Planner: órdenes reasignadas (IA propone, resp. aprueba) | Resp. jer. |
| 12 | Track: fichajes cerrados + informe 7d | Resp. jer. |
| 13 | Traspaso conocimiento documentado | Resp. jer. |
| 14 | Clientes reasignados (24h escalado entre niveles) | Resp.→escalado |
| 15 | Comunicación clientes (resp. aprueba/cancela por cliente) | Resp. jer. |
| 16 | Vacaciones pendientes → finiquito | Automático |
| 17 | Gastos pendientes liquidados | RRHH |
| 18 | Tarjeta corporativa cancelada | Rindegastos |
| 19 | Coste real despido registrado | Marta/Jesús |
| 20 | Elegibilidad recontratación (readmisible sí/no) | Resp. jer. |
| 21 | Entrevista salida (bajas voluntarias) | RRHH |

- ATES Salud

App en ATES Tools para reconocimientos médicos. Email: rrhh@atesworkforce.com (Asistente Digital RRHH). WhatsApp Business (Meta Cloud API). Nivel 2.

Flujo inicial: email SPA → negociación fecha/hora (primera hora) → WhatsApp candidato → confirmación post-realización → informe SPA → Docs → flujo apto/no apto.

Periódicos: Valencia/Alicante furgoneta SPA (planificación inteligente: operarios primero, furgonetas compartidas agrupadas, validación responsable, evitar colas). Madrid pendiente. Resto: cita individual.

Funcionalidades: dashboard cobertura, integración Planner (caducado = bloqueo campo), historial operativo (fechas + apto/no apto + restricciones), no presentados (incidencia + reprogramación), consentimiento/renuncia oficina vía Sign, certificado ofrecimiento automático, analítica tendencias (v2+). CAE en app separada ATES PRL.

- Dashboards e informes

People es donde se analiza la información consolidada de empleados y equipos. Track es la herramienta operativa del día a día; People es donde se toman decisiones sobre personas.

10.1 Dashboard individual del empleado

Dentro de la ficha. Situación actual en tiempo real (¿trabajando, vacaciones, baja, guardia? + timestamp último fichaje + ubicación). Saldo vacaciones (total, consumidos, pendientes, solicitados, comparativa interanual). Historial bajas (IT, accidentes, maternidad; días por tipo; gráfica evolución). Absentismo (% sobre días laborables, comparativa departamento). Puntualidad (retrasos entrada, adelantos salida, tendencia). Horas extra (acumulado mensual/anual; alerta límite legal 80h/año — funcionalidad disponible pero inactiva hasta que se hagan). Guardias realizadas (número, intervenciones, horas nocturnas). Incidencias abiertas (fichajes sin resolver, justificantes pendientes, GPS fuera zona).

10.2 Dashboard de equipo (responsables jerárquicos)

Mi equipo hoy: panel semáforo (trabajando, vacaciones, baja, no ha fichado). Incidencias del equipo pendientes. Absentismo comparativo entre miembros y con media empresa.

Calendario de vacaciones del equipo: diagrama de Gantt horizontal. Eje vertical = empleados, eje horizontal = días. Colores: verde (aprobadas), amarillo (solicitadas), rojo (rechazadas), azul (bajas), gris (festivos), naranja (permisos). Indicador de cobertura mínima configurable (alerta si baja del umbral). Vistas: día/semana/mes/trimestre/año. Filtros: delegación, departamento, servicio-producto, tipo puesto. Aprobación directa desde el calendario. Drag & drop para sugerir cambio de fechas. Vista acumulación (picos de ausencias). Alerta empleados sin vacaciones planificadas. Comparativa interanual. Exportación PDF e Excel. Usable en móvil (responsables de obra).

10.3 Dashboard RRHH (Marta, Jesús, Quino)

Plantilla activa: empleados por empresa/delegación/departamento/servicio. Evolución mensual altas/bajas. Absentismo global por delegación/departamento/tipo, ranking, comparativa interanual. Vacaciones global: % consumo vs esperado, alertas acumulación. Bajas por tipo con coste estimado (días × coste día). Rotación: tasa entrada/salida, motivos, antigüedad media al salir, departamentos con más rotación. Horas extra globales (inactivo hasta que aplique). Onboarding activos con estado de flujos. Offboarding activos con checklist. Periodo de prueba: empleados en periodo con fecha vencimiento. Subcontratados: activos por empresa y actividad.

10.4 Informes exportables

- Informe individual 360º: asistencia, vacaciones, bajas, incidencias, remuneraciones (si acceso), PRL. PDF.

- Informe departamento/delegación: agregado del anterior.

- Informe para asesoría laboral: datos mensuales para cálculo nóminas.

- Informe para Inspección de Trabajo: registro jornada legal obligatorio (RDL 8/2019).

- Informe coste personal: por departamento/delegación/servicio con proyección futura.

- Catálogo de Apps ATES Tools

10 apps + 1 pendiente. Cada una gestiona un dominio operativo y se conecta con People vía onboarding y offboarding. People muestra datos agregados referenciados.

| App | Función | Conexiones |
| --- | --- | --- |
| ATES IT | Equipos, licencias, email, M365, credenciales. IA compra bajo supervisión IT. | People, M365/Azure AD |
| ATES Vehículos | Flota + seguros + Solred. Baja automática en cese. | People, Guard |
| ATES Teléfonos | Móvil corporativo. | People, master.telefonos |
| ATES Tarjetas | Tarjetas visita: marketing + proveedor vía IA. | People, Sign |
| ATES Laboral | Asesorías laborales ES+CL. Contratos, SEPE, SS, finiquitos. | People, Sign, Docs |
| ATES Salud | Reconocimientos médicos. SPA. Furgoneta. | People, PRL, Docs, Sign |
| ATES Guard | Accesos físicos. Máquina Darwin aislada. | People, Darwin |
| ATES Track | Fichajes, geo, horarios, partes, vacaciones, bajas. | People, Planner |
| ATES Rindegastos | Tarjetas crédito corporativas + gastos. | People, Finance |
| App CAE | Coordinación Actividades Empresariales. | PRL, Docs, Salud |

- Lo que ATES People no es

Para evitar scope creep, se enuncian explícitamente los límites:

- No es un sistema de nóminas. Las nóminas las gestiona Jesús + asesoría laboral (ES) y Talana (CL).

- No gestiona fichajes ni presencia. Eso es ATES Track.

- No gestiona prevención de riesgos laborales. Eso es ATES PRL.

- No firma documentos. Eso es ATES Sign.

- No almacena documentos definitivos. Eso es ATES Docs.

- No planifica trabajo ni asigna órdenes. Eso es ATES Planner.

- No gestiona clientes ni contratos comerciales. Eso es ATES CRM.

- No gestiona selección de personal. Eso es ATES Talent.

- No controla accesos físicos. Eso es ATES Guard/Darwin.

PARTE B — ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Esta parte contiene la información técnica necesaria para que la IA programe ATES People. Incluye el esquema de base de datos, políticas de seguridad, configuración del agente IA, eventos del bus y estructura frontend.

- Modelo de datos

13.1 Tablas maestras (master.*)

Fuente de verdad del ecosistema. Datos ETL no editables salvo campos override (foto, superior_id). Discrepancias en core.data_conflicts.

| Tabla | Campos clave | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| master.empleados | id (UUID, inmutable), auth_user_id (UUID UNIQUE nullable, FK auth.users — mapeo Supabase Auth), nombre, apellido_1, apellido_2, dni_nie_rut, fecha_nacimiento, direccion, tipo_empleado (propio/subcontratado), subcontratista_id (FK nullable), foto_url, superior_id (FK), orden_costes_sap, pin_fichaje, is_active, created_at, updated_at | ID gen_random_uuid(). PIN = número SAP (ES). superior_id gestionado por Marta. auth_user_id vincula con auth.users para resolver auth.uid() en RLS. |
| master.telefonos | id, empleado_id (FK), numero, tipo (particular/empresa_corto/empresa_largo), es_preferido (boolean), created_at | Motor notificaciones. |
| master.emails | id, empleado_id (FK), email, tipo (particular/corporativo), es_preferido (boolean), created_at | Motor notificaciones. |
| master.empresas**_grupo** | id, nombre, cif, pais, is_active, created_at | ~10 empresas. |
| master.delegaciones | id, nombre, direccion, latitud, longitud, radio_geozona, tipo (delegacion/tienda/obra/mina/area_virtual), pais, is_active, created_at | 7 deleg + 3 tiendas + 4 virtuales. |
| master.categorias**_convenio** | id, convenio, provincia, codigo_grupo, denominacion_oficio, salario_base_anual, duracion_periodo_prueba_dias, created_at | Extensible a más convenios. |
| master.servicios | id, nombre, descripcion, is_active | Ascensores, grúas, andamios, etc. |
| master.puestos | id, nombre, departamento_id, servicio_id (FK nullable), clasificacion_riesgo (riesgo/oficina), rol_operativo, dotacion_base_onboarding (JSONB), is_active | Independiente de empleados. Soporta vacantes. |
| master.subcontratistas | id, nombre, cif, contacto_nombre, contacto_telefono, contacto_email, is_active, created_at | Contratos vigentes como JSONB o tabla aparte. |

13.2 Tablas de People (people.*)

| Tabla | Campos clave | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| people.asignaciones**_empresa** | id, empleado_id (FK), empresa_id (FK), fecha_desde, fecha_hasta (nullable), created_by | Historial completo. |
| people.asignaciones**_delegacion** | id, empleado_id (FK), delegacion_id (FK), fecha_desde, fecha_hasta (nullable), created_by | Historial completo. |
| people.documentacion**_acreditativa** | id, empleado_id (FK), tipo_documento, estado (pendiente/aportado), doc_ref_ates_docs, fecha_aportacion, fecha_caducidad, subido_por, created_at | Alerta automática caducidad. |
| people.onboarding**_flujos** | id, empleado_id (FK), flujo_nombre, estado (pendiente/en_curso/completado/error), responsable_id, fecha_inicio, fecha_completado, observaciones | 17 flujos por alta. |
| people.offboarding**_flujos** | id, empleado_id (FK), punto_checklist, estado, responsable_id, fecha_completado, incidencias | 21 puntos por cese. |
| people.relaciones**_familiares** | id, empleado_id_1 (FK), empleado_id_2 (FK), tipo_relacion (hermano/conyuge/padre_hijo/hijo_socio), tiene_conflicto_aprobacion (boolean) | 19 relaciones. 2 con conflicto. |
| people.historial**_salario** | id, empleado_id (FK), anio, mes, bruto_fijo, variable_real, ss_empresa, created_at | Mensual. Gráficas 60 meses. |
| people.historial**_disciplinario** | id, empleado_id (FK), fecha, tipo (amonestacion/sancion/advertencia), motivo, doc_ref_ates_docs, created_by, created_at | Justifica despido procedente. |
| people.datos**_profesionales** | id, empleado_id (FK), puesto_id (FK), categoria_convenio_id (FK), tipo_contrato, fecha_alta_real, fecha_antiguedad_reconocida, estado (pre_alta/descartado_medico/activo_pendiente_prl/baja_no_apto/activo/baja_temporal/baja_definitiva), motivo_baja, fecha_baja, elegible_recontratacion, created_at, updated_at | Máquina de estados. |
| people.remuneraciones | id, empleado_id (FK), sueldo_bruto_anual, desglose_complementos (JSONB), condiciones_variables (text), ss_empresa_anual, coste_total_empresa, fecha_ultima_revision, fecha_proxima_revision, calculo_despido_improcedente, calculo_despido_procedente, coste_real_despido, fecha_despido, tipo_despido, resumen_finiquito (JSONB), updated_at | Acceso: Marta, Jesús, Quino. |

- Políticas RLS

Todas las tablas con RLS activo. Frontend solo usa anon key de Supabase.

| Tabla / Grupo | Empleado | Resp. jerárquico | RRHH + Quino |
| --- | --- | --- | --- |
| Datos básicos + personales | SELECT propia ficha | SELECT su equipo | SELECT/UPDATE todos |
| Datos profesionales | SELECT propia ficha | SELECT su equipo | SELECT/UPDATE todos |
| Remuneraciones | Sin acceso | Sin acceso | Solo Marta+Jesús+Quino |
| Onboarding/Offboarding | Sin acceso | SELECT su equipo | SELECT/UPDATE todos |
| Relaciones familiares | Sin acceso | Sin acceso | SELECT/UPDATE todos |
| Hist. disciplinario | Sin acceso | Sin acceso | SELECT/INSERT todos |
| Historial salario | Sin acceso | Sin acceso | Solo Marta+Jesús+Quino |

- Agente IA (ates-people)

| Aspecto | Configuración |
| --- | --- |
| Nombre | ates-people |
| Modelo | Claude Sonnet |
| Canal | Control UI + Email (rrhh@atesworkforce.com) + WhatsApp Business |
| Nivel | 2 — Propuesta + confirmación humana |
| MCP | supabase-mcp (people., master.), whatsapp-mcp |
| SLA | 30s. Si no responde: persona de referencia Marta. |
| Email | rrhh@atesworkforce.com. Se identifica como Asistente Digital RRHH. Réplicas a terceros con aprobación RRHH (fase inicial). |

ℹ️ Notificaciones centralizadas (v2). People inserta notificaciones en core.notificaciones_queue. No implementa envío propio de WhatsApp ni email. El servicio centralizado de notificaciones (/lib/shared/mensajeria.ts + worker Macarena) procesa la cola y gestiona envío, reintentos y fallback.

15.1 Skills del agente

- track-data-viewer: Consulta datos agregados de presencia, fichajes y vacaciones desde ATES Track. Solo lectura vía bus de eventos, sin acceso directo a track.*.

- leave-manager: Vacaciones y permisos. Saldos, solicitudes, aprobaciones.

- payroll-assistant: Consultas nóminas y remuneraciones. Solo para Marta/Jesús/Quino.

- onboarding-engine: Motor de onboarding: propone dotación, dispara flujos, persigue pendientes.

- offboarding-engine: Motor de offboarding: genera checklist, persigue puntos, consolida.

- spa-negotiator: Comunicación con SPA para ATES Salud. Email + seguimiento.

- knowledge-search: Búsqueda en /knowledge/rrhh/ (convenio, política vacaciones, turnos, organigrama).

15.2 CONTEXT.md del agente

Contenido clave: convenio colectivo Metal Valencia y Madrid, tipos contrato ATES (indefinido), política vacaciones real (22 días), turnos guardia ascensores, incidencias frecuentes (fichaje sin salida, GPS fuera zona), organigrama con relaciones familiares, reglas no escritas.

Experto de dominio para calibración: Marta Botella.

- Bus de eventos

Eventos que People genera o consume. Cola en core.event_queue. Idempotencia obligatoria.

| Evento | Origen | Acción | Criticidad |
| --- | --- | --- | --- |
| people.alta_confirmada | People | Dispara 17 flujos onboarding | Crítico |
| people.empleado_baja | People | Sign cancela, Planner desasigna, PRL inactiva, Core desactiva | Crítico |
| track.baja_iniciada | Track (consumido) | People cambia estado empleado a baja_temporal | Crítico |
| salud.reconocimiento_no_apto_pre | Salud (consumido) | People: DESCARTADO MÉDICO | Crítico |
| salud.reconocimiento_no_apto_post | Salud (consumido) | People: BAJA POR NO APTO | Crítico |
| salud.reconocimiento_caducado | Salud (consumido) | Planner bloquea campo. PRL rojo. | Crítico |
| people.fin_periodo_prueba | People | Alerta RRHH + responsable 2d antes | Importante |
| prl.semaforo_verde | PRL (consumido) | Planner: nuevo recurso disponible | Importante |
| talent.candidato_contratado | Talent (consumido) | People crea ficha auto + importa CV | Importante |
| sign.firma_epis | Sign (consumido) | People actualiza ficha | Importante |

- Estructura frontend

Next.js + React + Tailwind. PWA mobile-first. SSO via auth-sso.js (cookie ates_sso en *.atesworkforce.com). Autenticación TOTP + SSO.

17.1 Páginas principales

- /people — Dashboard RRHH (plantilla, absentismo, vacaciones, rotación, onboarding, offboarding).

- /people/[id] — Ficha del empleado con subfichas (tabs).

- /people/[id]/basicos — Datos básicos + documentación.

- /people/[id]/personales — Datos personales.

- /people/[id]/profesionales — Datos profesionales + historial.

- /people/[id]/remuneraciones — Solo Marta/Jesús/Quino.

- /people/[id]/prl — Semáforo PRL (datos de ATES PRL).

- /people/[id]/track — Vacaciones/bajas agregadas (datos de Track).

- /people/[id]/disciplinario — Histórico disciplinario.

- /people/equipo — Dashboard de equipo para responsables.

- /people/equipo/calendario — Calendario vacaciones Gantt.

- /people/onboarding/[id] — Dashboard progreso onboarding.

- /people/offboarding/[id] — Dashboard progreso offboarding.

- /people/informes — Generación y exportación informes.

17.2 Componentes reutilizables

- EmployeeHeader — Cabecera fija: foto + nombre + puesto.

- StatusBadge — Semáforo estado empleado (colores según máquina estados).

- GanttCalendar — Calendario vacaciones equipo con drag&drop.

- OnboardingTracker — Progreso 17 flujos con estado por flujo.

- OffboardingChecklist — 21 puntos con responsable y estado.

- SalaryChart — Gráficas evolución 60 meses (recharts).

- AlertPanel — Alertas de caducidad, periodo prueba, mínimo convenio.

- Seguridad y compliance

Toda tabla con RLS. Frontend solo anon key. Solo Macarena tiene service_role. Pruebas penetración agentes: mínimo 20 antes de producción, 100% deben pasar.

18.1 RAT (Registro Actividades Tratamiento)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Actividad | Gestión RRHH operativa |
| Datos tratados | Empleados, fichajes, vacaciones, remuneraciones, historial disciplinario, relaciones familiares |
| Base legal | Relación laboral (Art. 6.1.b RGPD) |
| Responsable | Marta Botella (Directora RRHH) |
| Almacenamiento | Supabase EU (instancia España) |
| Retención | Indefinida |

18.2 Datos especialmente protegidos

- Remuneraciones: solo Marta, Jesús, Quino. RLS específico.

- Relaciones familiares: solo RRHH + Quino.

- Histórico disciplinario: solo RRHH + Quino.

- Datos del modelo 145 (situación familiar): extraídos por IA, validados por RRHH.

- Pendientes y próximos pasos

19.1 Corto plazo

- Convenios exactos: confirmar con Marta cuáles aplican (Industria Metal Valencia, Industria Metal Alicante, Comercio Metal Valencia, Metal Madrid).

- Áreas geográficas por actividad: Cristina + Quino.

- Madrid: ¿furgoneta SPA o individual?

- PIN fichaje Chile. Delegaciones Chile (Carlos).

- Programa HTML RRHH: código fuente + BBDD como referencia.

- Arquitectura v25 + v26 (cambios aprobados).

19.2 Medio plazo

- Definir detalle cada App Tools (IT, Vehículos, Teléfonos, Laboral, Rindegastos, Tarjetas).

- PRL y cursos: definir con Juan Bautista, Marta, Irene.

- Evaluación desempeño (aparcado).

- Flujos baja temporal detallados.

- Fases de desarrollo.

19.3 Largo plazo

- ATES CRM sustituyendo Infinity.

- Planner para construcción.

- Convenio comercio tiendas Iberdrola.

19.4 Apuntes Reglamento Régimen Interno

Temas identificados: cesión imagen (RGPD), confidencialidad, no competencia, política vehículo, permisos extranjeros, seguro médico, tickets/dietas, anticipo nómina, mutua accidentes, kit bienvenida, anti-acoso/igualdad, canal ético, protección datos, fichajes/vacaciones, herramientas digitales/política IA.

— Fin del Manual de Alcance ATES People v1.0 —

Grupo ATES — Marzo 2026 — Confidencial

Toda actualización debe publicarse en atesworkforce.com. La versión en la web es la única válida.